ATTENZIONE: DAL 12 AGOSTO PARTE UNA NUOVA FASE DI LAVORI SU VIA STROZZI.

CHIUDE L’INCROCIO CON VIA CURTATONE E VIA BATTISTI.

Prosegue l’intervento di rinnovo della rete idrica di via Strozzi. Dal 12 agosto riparte il cantiere su uno degli assi viari più importanti della città. Una data scelta non a caso e concordata con l’amministrazione comunale per minimizzare l’impatto sulla viabilità grazie alla chiusura delle scuole ed alla partenza per le ferie di tanti cittadini.

Questa volta ad essere impattato sarà l’incrocio tra via Strozzi, via Battisti e via Curtatone.

Ricordiamo che anche questa tranche di lavori rientra tra quelli finanziati dal PNRR e finalizzati a rinnovare la rete idrica cittadina e quindi a migliorare il servizio e ridurre le perdite sull’acquedotto. Interventi che, oltra a via Strozzi, stanno interessando anche altre strade di prima importanza per Prato come ad esempio via Bologna, via Montalese, via Catani e via Pistoiese.

CARATTERISTICHE E FASI DELL’INTERVENTO

Il progetto prevede la sostituzione della rete idrica esistente in via Strozzi per complessivi 1,1 chilometri con la posa di nuove condotte in ghisa sferoidale di vari diametri (da 10 a 40 centimetri di diametro) ed il rifacimento completo di 90 allacci idrici.

L’intervento è stato diviso i due fasi:

1° Fase (12-22 agosto) – è la fase di lavoro più delicata, dal punto di vista della viabilità, in quanto verrà occupato e quindi chiuso al traffico l’incrocio tra via Strozzi, via Curtatone e via Cesare Battisti per la realizzazione di un “nodo idrico” di collegamento tra le diverse tubazioni;

2° Fase (23 agosto – 13 settembre) – nella seconda fase verranno realizzati altri due nodi idrico sull’asse di via Strozzi che andranno a collegarsi con l’arrivo della tubazione già posata nel corso dei lavori del I stralcio e quindi nei pressi del civico 136. Anche questa fase si concluderà prima della riapertura delle scuole.

Dal 14 settembre, infine, i lavori proseguiranno su via Battisti e via Franchi secondo modalità e tempistiche che saranno concordate con l’amministrazione comunale.

LE MISURE DI VIABILITA’

Nel corso delle due prime fasi delle lavorazioni sarà necessaria la chiusura al traffico veicolare nel tratto di via Strozzi compreso tra gli incroci con via Filicaia (e via Marini) e con via Curtatone (e via Battisti).

Inoltre, dal 12 al 14 agosto e dal 19 al 22 agosto, rimarrà chiuso al traffico il sottopasso ferroviario di via Curtatone.

Il sottopasso sarà riaperto nella seconda fase delle lavorazioni, dal 23 settembre, mentre, come detto, rimarrà chiusa via Strozzi (da via Curtatone al civico 136).

L’Ufficio Stampa